Сравнение двух версий бизнес-плана
«Единая инфраструктура дронов» (ЕИД), № 1160
Версия A (файл A) vs Версия B (файл B, 15.09.2026)
Детальный отчёт по листам

1. Сводная оценка
Файла A и B отличаются по всем основным листам финансового блока. Версия B — более поздний рассчёт на 3 года (2025–2027) вместо 2 лет (2025–2026), с пересмотром заказчиков, сроков и структуры расходов. Проект в B стал эффективнее: вырос NPV, вырос IRR, сократились операционные затраты.
	Показатель
	Версия A
	Версия B
	Изменение

	NPV (тыс. тг)
	394 910
	436 691
	+ 41 781 (≈ +11%)

	IRR
	22,85%
	25,20%
	+ 2,35 п.п.

	Срок реализации
	2025–2026 (2 года)
	2025–2027 (3 года)
	+ 1 год

	Заказчик
	Рахмади Р.Б.
	Куатов К.К.
	смена

	Спонсор
	Кожахметов Б.Д.
	Кожахметов Б.Д.
	—

	Место реализации
	АО «Казахтелеком»
	ДЦБ, г. Астана
	уточнено

	Номер САЭБП
	нет
	1160
	добавлен



Ключевые отличия (по группам)
Структура листа: B содержит 6 новых листов (Маркет цена, Оборудование, 2 листа Нормы ДРБ/ДКБ, нормативы ДУП, «Займы»), а A — лист «15. Сред. маркетинг. цена» и служебный «Лист3», которых нет в B.
Период: во всех финансовых таблицах (Доходы, Расходы, ОДДС, КПЭ, Фин.пок-ли) горизонт расширен с 2 до 3 лет — добавлены 2027 и кварталы 3-го года.
Экономика: операционные затраты снижены (≈ −13,5%), валовая прибыль и EBITDA по годам пересчитаны, NPV и IRR выросли.
Управление: в резюме сменились Заказчик (Рахмади → Куатов) и Инициатор, добавлен номер САЭБП 1160, место реализации — «ДЦБ, г. Астана».
Риски: лист 13.3 («Заявление о риск аппетите») в B заметно расширен (добавлены строки обоснования), часть полей 13.2 пересмотрена.


2. Карта листов
В версии A — 32 листов, в версии B — 36 листов.
Листа только в A (нет в B)
	Лист A
	Что это

	15. Ср. маркетинг. цена
	средняя маркетинговая цена (в B заменён листом «2.3.2.1 Маркет цена»)

	Лист3
	служебный/пустой лист (мусор)


Листа только в B (новые)
	Лист B
	Что это

	2.3.2.1 Маркет цена
	средняя маркетинговая цена (замена «15.»)

	2.3.2.2 Оборудование
	нормативы по оборудованию

	2.3.4.1 Норма расчета 1т.- ДРБ
	норматив на тонну — ДРБ

	2.3.4.2 Норма расчет 1т.- ДКБ
	норматив на тонну — ДКБ

	2.3.6 нормативы ДУП
	нормативы ДУП

	Займы
	блок расчёта займов (новый)


Листа только в A, но эквивалент есть в B (переименованы)
Листы рисков переименованы, но содержимое сопоставимо и сопоставлено в сравнении ниже.


3. Детальный разбор по листам
По каждому общему листу — строки, где есть различия: «показатель» (строка), что изменилось численно (старое → новое) и текстовые правки. Для больших ежемесячных таблиц показаны строки-итоги; полный построчный список — в Приложении.
Лист «0.Краткое содержание»
Изменено строк: 31 | числовых изменений: 0 | текстовых: 64
Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 91)
	«» → «Справочник:»

	(стр 93)
	«» → «Стратегическое направление»

	(стр 94)
	«» → «Реализация Долины ЦОДов - »; «» → «Оператов инфраструктры дат»

	(стр 95)
	«» → «Трансформация и маштабиров»; «» → «Инициативы расширения теле»

	(стр 96)
	«» → « Разработка и масштабирова»; «» → «Цифровой бизнес»

	(стр 99)
	«» → «Инициатива»

	(стр 101)
	«» → «1.1. Расширение сети ШПД з»; «» → «ДРБ»

	(стр 102)
	«» → «1.2. Утилизация свободных »; «» → «ДРБ»

	(стр 103)
	«» → «ДРБ»; «» → «1.3. Развитие VAS-продукто»

	(стр 104)
	«» → «1.4. Развитие цифрового се»; «» → «ДРБ»

	(стр 105)
	«» → «ДКБ»; «» → «2.1. Рост локального и меж»

	(стр 106)
	«» → «ДКБ»; «» → «2.2. Активное развитие нов»

	(стр 107)
	«» → «2.3. Развитие сети ВОЛС до»; «» → «ДКБ»

	(стр 108)
	«» → «2.4. Строительство каналов»; «» → «ДКБ»

	(стр 109)
	«» → «ДКБ»; «» → «2.5. Расширение международ»

	(стр 110)
	«» → «3.1.  Развитие услуг ИКТ
»; «» → «ДЦБ»; «» → «3.1.  Развитие услуг ИКТ
3»

	(стр 111)
	«» → «3.2.  Развитие цифровых би»; «» → «ДЦБ»

	(стр 112)
	«» → «3.3.  Развитие продуктов в»; «» → «ДЦБ»

	(стр 113)
	«» → «3.4.  Развитие вычислитель»; «» → «ДЦБ»

	(стр 114)
	«» → «ДЦБ»; «» → «3.5. Развитие корпоративны»

	(стр 115)
	«» → «3.6. Модернизация средств »; «» → «ДЦБ»

	(стр 116)
	«» → «ДЦБ»; «» → «3.7. Обеспечение информаци»

	(стр 117)
	«» → «3.8. Модернизация ИТ инфра»; «» → «ДЦБ»

	(стр 118)
	«» → «3.9. Автоматизация/цифрови»; «» → «ДЦБ»

	(стр 119)
	«» → «4.1. Модернизация инфрастр»; «» → «ОДС»; «» → «4.1. Модернизация инфрастр»

	(стр 120)
	«» → «4.2. Переключение B2C абон»; «» → «ОДС»

	(стр 121)
	«» → «4.3. Реализация направлени»; «» → «ОДС»

	(стр 122)
	«» → «5.1. Поддержание и обеспеч»; «» → «5.1. Реализация крупных пр»; «» → «ДУП»

	(стр 123)
	«» → «5.2. Развитие сетевой инфр»; «» → «ДУП»

	(стр 124)
	«» → «СФ»; «» → «6.1. Повышение уровня прои»; «» → «6. Поддержание и обеспечен»

	(стр 125)
	«» → «7. Повышение уровня произв»; «» → «ДПБ»; «» → «7.1. Поддержание и обеспеч»


Лист «1.Резюме проекта»
Изменено строк: 54 | числовых изменений: 56 | текстовых: 127
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	— → 2,020

	1. Резюме проекта
	— → 2,021

	(стр 4)
	— → 2,022

	Полное наименование проекта
	— → 2,023

	Номер САЭБП
	— → 1,160; — → 2,024

	Место реализации
	— → 2,025

	Срок реализации
	— → 2,025; — → 2,026

	Спонсор
	— → 2,027; — → 2,027

	Заказчик
	— → 2,028

	Инициатор
	— → 2,029

	Категория проекта
	— → 2,030

	Вид проекта
	— → 2,031

	Стратегическое направление
	— → 2,032

	Инициатива
	— → 2,033

	Цели проекта
	— → 2,034

	Задачи
	— → 2,035

	ППС проекта
	1,364,517 → —; — → 2,036

	СМР и ПР
	0 → 1,103,656; — → 2,037; — → 0

	Всего
	1,364,517 → 260,998; — → 2,038; — → 0

	Капитальные затраты 1 этапа
	1,217,376 → 1,364,653; — → 2,039; — → 0

	СМР и ПР
	0 → 956,378; — → 2,040

	Всего
	1,217,376 → 260,998; — → 2,041

	Капитальные затраты 2 этапа
	147,142 → 1,217,376; — → 2,042

	СМР и ПР
	— → 2,043

	Всего
	147,142 → 0; — → 2,044

	Капитальные затраты 3 этапа
	— → 2,045

	СМР и ПР
	0 → 147,278; — → 2,046

	Капитальные затраты 4 этапа
	0 → 147,278

	Краткое описание приобретаемых средств (ввод мощности, ВОЛС и т.д.)
	— → -0.00

	Операционные затраты
	5,101,985 → —

	Открытый спрос
	— → 4,410,744; — → 0

	Прочее
	89.0 → —

	ШПД
	7,622,033 → —; — → 0

	Финансовые показатели
	394,910 → 7,194,086

	IRR
	0.23 → 436,691

	PI
	1.32 → 0.25

	PBP
	3.71 → 1.37

	DPBP
	4.77 → 3.87

	(стр 55)
	— → 4.90


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	«Стратегическое направление» → «»

	1. Резюме проекта
	«Jaqyn» → «»; «» → «Check»

	(стр 4)
	«Birlik» → «»

	Полное наименование проекта
	«Alau» → «»

	Номер САЭБП
	«Orken» → «»

	Место реализации
	«АО "Казахтелеком"» → «ДЦБ, г. Астана»; «Отсутствует в стратегии» → «»

	Срок реализации
	«» → «ОК»; «Срок реализации» → «Срок начала реализации»

	Спонсор
	«Инициатива» → «»; «Спонсор» → «Срок завершения реализации»

	Заказчик
	«Заказчик» → «Спонсор»; «Рахмади Р.Б. - Директор бл» → «Кожахметов Б.Д.  - Генерал»; «Удержание клиентов  и расш» → «»

	Инициатор
	«Поддержание качества сети » → «»; «Инициатор» → «Заказчик»; «Рахмади Р.Б. - Директор бл» → «Куатов К.К. - Коммерческий»

	Категория проекта
	«Рост базы клиентов b2b, b2» → «»; «Категория проекта» → «Инициатор»; «Новый бизнес» → «Куатов К.К. - Коммерческий»

	Вид проекта
	«Пилотирование продуктовых/» → «»; «Вид проекта» → «Категория проекта»; «Новый доход» → «Новый бизнес»

	Стратегическое направление
	«Развитие облачных услуг, в» → «»; «Стратегическое направление» → «Вид проекта»; «Отсутствует в стратегии» → «Новый доход»; «» → «ОК»

	Инициатива
	«» → «ОК»; «Поддержание и обеспечение » → «»; «Категория проекта» → «»; «Инициатива» → «Стратегическое направление»  (+ещё 1)

	Цели проекта
	«Основной бизнес» → «»; «Оптимизация затрат/Повышен» → «»; «Цели проекта» → «Инициатива»; «Вспомогательные инвестиции» → «»  (+ещё 4)

	Задачи
	«Новый доход» → «»; «Экономия расходов» → «Новый бизнес»; «Задачи» → «Цели проекта»; «Нет» → «LTO»  (+ещё 5)

	ППС проекта
	«ППС проекта» → «Задачи»; «» → «Нет»; «» → «Новый доход»; «» → «Экономия расходов»  (+ещё 4)

	СМР и ПР
	«СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»; «» → «ППС проекта»; «» → «Риск потери доходов»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»

	Капитальные затраты 1 этапа
	«Капитальные затраты 1 этап» → «»; «Оборудование и активы (зем» → «Всего»

	СМР и ПР
	«СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»; «» → «Капитальные затраты 1 этап»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»

	Капитальные затраты 2 этапа
	«Капитальные затраты 2 этап» → «»; «Оборудование и активы (зем» → «Всего»

	СМР и ПР
	«» → «Капитальные затраты 2 этап»; «СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»; «» → «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ»

	Капитальные затраты 3 этапа
	«Капитальные затраты 3 этап» → «»; «Оборудование и активы (зем» → «Всего»

	СМР и ПР
	«» → «Капитальные затраты 3 этап»; «СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»; «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ» → «»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»

	Капитальные затраты 4 этапа
	«Оборудование и активы (зем» → «Всего»; «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ» → «»; «Капитальные затраты 4 этап» → «»

	СМР и ПР
	«» → «Капитальные затраты 4 этап»; «СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»

	Капитальные затраты 5 этапа
	«Капитальные затраты 5 этап» → «»; «Оборудование и активы (зем» → «Всего»

	СМР и ПР
	«» → «Капитальные затраты 5 этап»; «СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»

	Капитальные затраты 6-11 этапов
	«Капитальные затраты 6-11 э» → «»; «Оборудование и активы (зем» → «Всего»; «» → «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ»

	СМР и ПР
	«» → «Капитальные затраты 6-11 э»; «СМР и ПР» → «Оборудование и активы (зем»

	Всего
	«Всего» → «СМР и ПР»; «» → «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ»

	Краткое описание приобретаемых средств (ввод мощности, ВОЛС и т.д.)
	«» → «Всего»; «ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЕ» → «СКРОЙТЕ, НО НЕ УДАЛЯЙТЕ СТ»; «Краткое описание приобрета» → «»

	Операционные затраты
	«Операционные затраты» → «Краткое описание приобрета»; «» → «ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЕ»

	Открытый спрос
	«Открытый спрос» → «Операционные затраты»; «Телефония» → «»

	ШПД
	«ШПД» → «Телефония»; «» → «Открытый спрос»

	Прочее
	«Прочее» → «ШПД»

	Количество новых подключений
	«Количество новых подключен» → «»; «» → «2026: 89
2027: 100»; «Телефония» → «Прочее»

	ШПД
	«» → «Количество новых подключен»; «ШПД» → «Телефония»

	Прочее
	«Прочее» → «ШПД»

	Доходы проекта
	«» → «2026: 89
2027: 11»; «Телефония» → «Прочее»; «Доходы проекта» → «»

	ШПД
	«ШПД» → «Телефония»; «» → «Доходы проекта»

	Прочее (указать)
	«Прочее (указать)» → «ШПД»

	Финансовые показатели
	«Финансовые показатели» → «»; «NPV» → «Прочее (указать)»

	IRR
	«IRR» → «NPV»; «» → «Финансовые показатели»

	PI
	«PI» → «IRR»

	PBP
	«PBP» → «PI»

	DPBP
	«DPBP» → «PBP»

	(стр 55)
	«» → «DPBP»


Лист «2.1.Текущее состояние»
Изменено строк: 5 | числовых изменений: 0 | текстовых: 5
Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Техническое решение
	«Проект «Единая инфраструкт» → «»

	Расширение информационных систем (при необходимости)
	«» → «В этом разделе необходимо »

	Альтернативное техническое решение
	«Использование стороннего П» → «»

	Альтернативное техническое решение по проекту
	«» → «Использование стороннего П»

	Оборудование и работы, сопутствующие реализации проекта
	«» → «Вариант: Использование меж»


Лист «2.2 Описание НП»
Изменено строк: 82 | числовых изменений: 664 | текстовых: 97
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Проникновение по услугам Телефония на 100 домохозяйств
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0.22 → —  (+ ещё 17 столб.)

	Проникновение по услугам ШПД на 100 домохозяйств
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 17 столб.)

	Проникновение по Прочим услугам на 100 домохозяйств
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 17 столб.)

	(стр 8)
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 17 столб.)

	Внешняя среда проекта
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 17 столб.)

	Количество домохозяйств
	— → 0; — → 0; — → 0; 4,301,618 → 0  (+ ещё 17 столб.)

	Количество населения района
	0 → —

	Количество активных юридических лиц
	0 → —

	(стр 13)
	— → 0

	Внутреняя среда проекта
	— → 0


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 1)
	«» → «Вернуться назад <=»

	Наименование показателей
	«Объекты, включенные в Инве» → «»; «Всего по всем объектам» → «»; «Наименование показателей» → «»

	SWAP
	«» → «Описание Инвестиционного п»; «SWAP» → «»

	Состояние объектов на текущий момент
	«Состояние объектов на теку» → «»

	Проникновение по услугам Телефония на 100 домохозяйств
	«Проникновение по услугам Т» → «Наименование показателей»

	Проникновение по услугам ШПД на 100 домохозяйств
	«Проникновение по услугам Ш» → «»

	Проникновение по Прочим услугам на 100 домохозяйств
	«Проникновение по Прочим ус» → «Состояние объектов на теку»

	(стр 8)
	«» → «Проникновение по услугам Т»

	Внешняя среда проекта
	«Внешняя среда проекта» → «Проникновение по услугам Ш»

	Количество домохозяйств
	«Количество домохозяйств  » → «Проникновение по Прочим ус»

	Количество населения района
	«Количество населения район» → «»

	Количество активных юридических лиц
	«Количество активных юридич» → «Внешняя среда проекта»

	(стр 13)
	«» → «Количество домохозяйств  »

	Внутреняя среда проекта
	«Внутреняя среда проекта» → «Количество населения район»


… остальные 68 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «2.3.Спецификации по этапам»
Изменено строк: 193 | числовых изменений: 438 | текстовых: 575
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	413.0 → —; 470.0 → 460.0

	(стр 3)
	427.0 → —; 470.0 → 480.0

	(стр 4)
	460.0 → 480.0; 245.9 → —; 260,998 → —; 260,997,600 → —

	(стр 5)
	522.0 → 480.0; 490.0 → —

	(стр 6)
	540.0 → 480.0; 490.0 → —

	(стр 7)
	2,027 → —; 490.0 → —; 540.0 → —

	(стр 8)
	540.0 → —; 2,028 → —; 490.0 → —

	2.3. Спецификации по этапам основного технического решения
	2,029 → —; 540.0 → —

	Наименование
	— → 45,772; — → 10,985; — → 21,971; — → 0  (+ ещё 3 столб.)

	Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.)
	— → 75.0; — → 1,661,597; — → 10,634; — → 797,566  (+ ещё 3 столб.)

	Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров
	42,089 → 254,956; 10,985 → 12,238; 21,971 → 122,379; 10,985 → 12,238  (+ ещё 2 столб.)

	Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров
	75.0 → 2; 1,527,905 → 16,756; 10,634 → 4,021; 797,567 → 8,043  (+ ещё 3 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 7)
	«» → «НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ СРОКИ »; «» → «2.3. Спецификации по этапа»

	(стр 8)
	«НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ СРОКИ » → «»

	2.3. Спецификации по этапам основного технического решения
	«2.3. Спецификации по этапа» → «1 этап 2025»

	(стр 10)
	«» → «Цена, тыс. тг., без НДС»; «» → «Методика расчета*»; «» → «Разница»; «» → «Остатки  (ТМЗ). Приложить »  (+ещё 10)

	1 этап 2025 г.
	«1 этап 2025 г.» → «Оборудование и Нематериаль»

	Наименование
	«Остатки  (ТМЗ). Приложить » → «»; «Наименование» → «Станция зарядки, взлета и »; «Способ закупки ("Центр" - » → «Децентр»; «Квартал освоения» → «Год 1 4 квартал»  (+ещё 3)

	Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.)
	«» → «Оборудование и лицензии (с»; «» → «стоимость по договору Пост»; «Оборудование и Нематериаль» → «Станция зарядки, взлета и »; «» → «Децентр»  (+ещё 2)

	Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров
	«Станция зарядки, взлета и » → «Станция зарядки, взлета и »

	Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров
	«Станция зарядки, взлета и » → «Летательный аппарат (квадр»


… остальные 179 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «2.3.1 КОФ»
Изменено строк: 4 | числовых изменений: 3 | текстовых: 2
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 85)
	2,302 → —

	0801
	3 → 5

	0801
	3 → 5


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	« от "___"_________2022 год» → « от "___"_________2024 год»

	(стр 85)
	«42.22.13» → «»


Лист «2.3.3 СМР»
Изменено строк: 127 | числовых изменений: 102 | текстовых: 348
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 6)
	— → 58,939; — → 52,625; — → 1

	(стр 7)
	— → 2; — → 160,029; — → 142,883

	1
	2 → —; 4 → 254,236; 1 → 3; 3 → 284,744

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	6,519 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	4,583 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	3,844 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.63мм  емк. блока 1 кан.
	5,656 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.63мм  емк. блока 1 кан.
	3,747 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.40мм  емк. блока 1 кан.
	385.1 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	9,865 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	7,018 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	6,567 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	13,578 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	9,882 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	9,402 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	17,345 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	13,526 → —

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	12,237 → —

	Строительство колодцев ККС-1
	169.6 → —

	Строительство колодцев ККС-2
	347.8 → —

	Строительство колодцев ККС-3
	481.7 → —

	Строительство колодцев ККС-4
	648.5 → —

	Строительство колодцев ККС-1
	161.3 → —

	Строительство колодцев ККС-2
	278.0 → —

	Строительство колодцев ККС-3
	377.3 → —

	Строительство колодцев ККС-4
	533.7 → —

	Строительство пластикового колодца  ККТ-1 на пешеходной части
	233.5 → —

	Строительство пластикового колодца  ККТ-2 на пешеходной части
	422.0 → —

	Строительство пластикового  колодца  ККТМ-1 для ввода малоканальной канализации
	118.2 → —

	Строительство пластикового  колодца  ККТМ-2 для ввода малоканальной канализации
	128.5 → —

	Строительство ВЛС из деревянных опор
	3,457 → —

	Строительство ВЛС из ж/б опор
	2,452 → —

	Строительство перехода методом горизонтально-направленного бурения
	46.5 → —

	Прокладка  8-ми волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,477 → —

	Прокладка 12-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,632 → —

	Прокладка  16-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,802 → —

	Прокладка  20-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,989 → —

	Прокладка  24-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,151 → —

	Прокладка  32-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,367 → —

	Прокладка  48-ми волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	3,093 → —

	Прокладка  96-и волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	5,336 → —

	Прокладка  144-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	7,360 → —

	Прокладка  8-ми волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	1,738 → —

	Прокладка 12-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	1,906 → —

	Прокладка 16-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,051 → —

	Прокладка 20-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,225 → —

	Прокладка 24-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,377 → —

	Прокладка 32-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,692 → —

	Прокладка 48-ми волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	3,325 → —

	Прокладка 96-и волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	5,267 → —

	Прокладка 144-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	7,579 → —

	Прокладка  8-ми волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,131 → —

	Прокладка  12-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,204 → —

	Прокладка 16-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,262 → —

	Прокладка  20-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,331 → —

	Прокладка  24-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,390 → —

	Прокладка  32-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,531 → —

	Прокладка  48-ми волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	3,752 → —

	Прокладка  96-и волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	4,643 → —

	Прокладка 144-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	5,660 → —

	Прокладка 8-ми волоконного не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,578 → —

	Прокладка 12-ти волоконного  не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,647 → —

	Прокладка 16-ти волоконного  не бронированного кабеля (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,710 → —

	Прокладка 20-ти волоконного не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,766 → —

	Прокладка 24-х волоконного  не бронированного кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,819 → —

	Прокладка 32-х волоконного  не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	2,933 → —

	Прокладка 48-ми волоконного  не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	3,174 → —

	Прокладка 96 -и волоконного  не бронированного кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	3,788 → —

	Прокладка 144-х волоконного  не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	4,786 → —

	Прокладка 4-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,155 → —

	Прокладка 8-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,228 → —

	Прокладка 12-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,316 → —

	Прокладка 16-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,380 → —

	Прокладка 20-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,470 → —

	Прокладка 24-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,546 → —

	Прокладка 32-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,715 → —

	Прокладка 48-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	3,992 → —

	Прокладка  8-ми волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,735 → —

	Прокладка  12-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	1,890 → —

	Прокладка  16-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,060 → —

	Прокладка  20-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,247 → —

	Прокладка  24-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,409 → —

	Прокладка  32-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	2,625 → —

	Прокладка  48-ми волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	3,351 → —

	Прокладка  96-и волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	5,594 → —

	Прокладка  144-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	7,618 → —

	Прокладка  8-ми волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	1,957 → —

	Прокладка  12-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,124 → —

	Прокладка  16-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,269 → —

	Прокладка  20-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,443 → —

	Прокладка  24-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,595 → —

	Прокладка  32-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	2,911 → —

	Прокладка  48-ми волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	3,543 → —

	Прокладка  96-и волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	5,485 → —

	Прокладка 144-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	7,797 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Единичные  удельные  затраты  на строительно-монтажные работы для бизнес-планирования  2023 года ( включая стоимость материальных ресурсов, необходимых для производства работ, без учета дополнительных затрат: на командировочные расходы, отвод земельного участка).
	«               Единичные  » → «»

	(стр 2)
	«» → «Анализ средней стоимости з»

	Наименование работ
	«Наименование работ» → «»; «Удельные затраты на ед.изм» → «»; «Ед.изм» → «»; «Состав работ» → «»

	(стр 5)
	«» → «№
п/п»; «» → «Стоимость  затрат 
на 1 по»; «» → «Наименование »; «» → «Стоимость  затрат на 1 пор»

	(стр 6)
	«» → «Строительство в Многокварт»

	(стр 7)
	«» → «Строительство в частном се»

	А. Строительство
	«А. Строительство» → «»

	А.1.Строительство телефонной канализации
	«А.1.Строительство телефонн» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	« 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «Примечание: 
   1. Учтены »

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	«1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»; « 1кан.км» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 1 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; « 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.63мм  емк. блока 1 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; « 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.63мм  емк. блока 1 кан.
	« 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.40мм  емк. блока 1 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; «0,1 кан.км» → «»; « 1.Разработка траншеи ручн» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; « 2кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; « 2кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 2 кан.
	« 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; « 3кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; «3кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 3 кан.
	« 1кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	«1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»; « 4кан.км» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; «4кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 4 кан.
	«1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»; « 4кан.км» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 5 кан.
	«5кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб  диам.110мм  емк. блока 6 кан.
	«1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство трубопроводо» → «»; « 6 кан.км» → «»

	Строительство трубопроводов из полиэтиленовых  труб диам.110мм  емк. блока 6 кан.
	«Строительство трубопроводо» → «»; «6кан.км» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-1
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-2
	«1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство колодцев ККС» → «»

	Строительство колодцев ККС-3
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-4
	«1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»; «Строительство колодцев ККС» → «»

	Строительство колодцев ККС-1
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-2
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-3
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство колодцев ККС-4
	«Строительство колодцев ККС» → «»; «1колодец» → «»; «1. Разборка и восстановлен» → «»

	Строительство пластикового колодца  ККТ-1 на пешеходной части
	«Строительство пластикового» → «»; «1колодец» → «»; «1.Разработка котлована руч» → «»

	Строительство пластикового колодца  ККТ-2 на пешеходной части
	«1колодец» → «»; «1.Разработка котлована руч» → «»; «Строительство пластикового» → «»

	Строительство пластикового  колодца  ККТМ-1 для ввода малоканальной канализации
	«1колодец» → «»; «1.Разработка котлована руч» → «»; «Строительство пластикового» → «»

	Строительство пластикового  колодца  ККТМ-2 для ввода малоканальной канализации
	«Строительство пластикового» → «»; «1колодец» → «»; «1.Разработка котлована руч» → «»

	А.2. Строительство воздушных линий связи
	«А.2. Строительство воздушн» → «»

	Строительство ВЛС из деревянных опор
	«1км» → «»; «1. Бурение ям под опоры -2» → «»; «Строительство ВЛС из дерев» → «»

	Строительство ВЛС из ж/б опор
	«1 км» → «»; «1. Бурение ям под опоры -2» → «»; «Строительство ВЛС из ж/б о» → «»

	Строительство перехода методом горизонтально-направленного бурения
	«Строительство перехода мет» → «»; «1 м» → «»; «Состав работ 1.Разметка те» → «»

	А.3. Строительство магистральных городских оптических СЛ
	«А.3. Строительство магистр» → «»

	Прокладка  8-ми волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  8-ми волоконног» → «»

	Прокладка 12-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка 12-ти волоконног» → «»

	Прокладка  16-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  16-ти волоконно» → «»

	Прокладка  20-ти волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  20-ти волоконно» → «»

	Прокладка  24-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«Прокладка  24-х волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»

	Прокладка  32-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  32-х волоконног» → «»

	Прокладка  48-ми волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  48-ми волоконно» → «»

	Прокладка  96-и волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»; «Прокладка  96-и волоконног» → «»

	Прокладка  144-х волоконного бронированного кабеля в свободном канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«Прокладка  144-х волоконно» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ в своб» → «»

	Прокладка  8-ми волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»; «Прокладка  8-ми волоконног» → «»

	Прокладка 12-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка 12-ти волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»

	Прокладка 16-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»; «Прокладка 16-ти волоконног» → «»

	Прокладка 20-ти волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка 20-ти волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»

	Прокладка 24-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка 24-х волоконного» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»

	Прокладка 32-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»; «Прокладка 32-х волоконного» → «»

	Прокладка 48-ми волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка 48-ми волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»

	Прокладка 96-и волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»; «Прокладка 96-и волоконного» → «»

	Прокладка 144-х волоконного не бронированного кабеля в свободном канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка 144-х волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание п.э трубки» → «»

	А.4. Строительство зоновых оптических СЛ
	«А.4. Строительство зоновых» → «»

	Прокладка  8-ми волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«Прокладка  8-ми волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»

	Прокладка  12-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«Прокладка  12-ти волоконно» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»

	Прокладка 16-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»; «Прокладка 16-ти волоконног» → «»

	Прокладка  20-ти волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»; «Прокладка  20-ти волоконно» → «»

	Прокладка  24-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«Прокладка  24-х волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»

	Прокладка  32-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«Прокладка  32-х волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»

	Прокладка  48-ми волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«Прокладка  48-ми волоконно» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»

	Прокладка  96-и волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»; «Прокладка  96-и волоконног» → «»

	Прокладка 144-х волоконного  бронированного кабеля  без полиэтиленовой  трубки кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка зонового ОКБ » → «»; «Прокладка 144-х волоконног» → «»

	Прокладка 8-ми волоконного не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 8-ми волоконного» → «»

	Прокладка 12-ти волоконного  не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«Прокладка 12-ти волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»

	Прокладка 16-ти волоконного  не бронированного кабеля (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«Прокладка 16-ти волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»

	Прокладка 20-ти волоконного не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 20-ти волоконног» → «»

	Прокладка 24-х волоконного  не бронированного кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 24-х волоконного» → «»

	Прокладка 32-х волоконного  не бронированного кабеля (ОК)  в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 32-х волоконного» → «»

	Прокладка 48-ми волоконного  не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«Прокладка 48-ми волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»

	Прокладка 96 -и волоконного  не бронированного кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 96 -и волоконног» → «»

	Прокладка 144-х волоконного  не бронированного  кабеля  (ОК) в полиэтиленовой  трубке кабелеукладчиком
	«1км» → «»; «1. Прокладка полиэтиленово» → «»; «Прокладка 144-х волоконног» → «»

	А.5. Cтроительство оптических СЛ
	«А.5. Cтроительство оптичес» → «»

	Прокладка 4-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	« 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 4-х волоконного » → «»; «км» → «»

	Прокладка 8-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 8-и волоконного » → «»

	Прокладка 12-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 12-и волоконного» → «»

	Прокладка 16-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 16-и волоконного» → «»

	Прокладка 20-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«Прокладка 20-и волоконного» → «»; «км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»

	Прокладка 24-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 24-х волоконного» → «»

	Прокладка 32-х волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 32-х волоконного» → «»

	Прокладка 48-и волоконного бронированного оптического кабеля в траншее
	«км» → «»; « 1. Прокладка кабеля ОКБ к» → «»; «Прокладка 48-и волоконного» → «»

	Б. Расширение
	«Б. Расширение» → «»

	Б.1. Расширение магистральных городских оптических СЛ
	«Б.1. Расширение магистраль» → «»

	Прокладка  8-ми волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  8-ми волоконног» → «»

	Прокладка  12-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  12-ти волоконно» → «»; «1км» → «»

	Прокладка  16-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  16-ти волоконно» → «»

	Прокладка  20-ти волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  20-ти волоконно» → «»

	Прокладка  24-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  24-х волоконног» → «»

	Прокладка  32-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«Прокладка  32-х волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»

	Прокладка  48-ми волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  48-ми волоконно» → «»

	Прокладка  96-и волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  96-и волоконног» → «»

	Прокладка  144-х волоконного бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода без полиэтиленовой трубки.
	«1км» → «»; «1. Протягивание ОКЛ  в  за» → «»; «Прокладка  144-х волоконно» → «»

	Прокладка  8-ми волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«Прокладка  8-ми волоконног» → «»; «1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»

	Прокладка  12-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  12-ти волоконно» → «»

	Прокладка  16-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  16-ти волоконно» → «»

	Прокладка  20-ти волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  20-ти волоконно» → «»; «1км» → «»

	Прокладка  24-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  24-х волоконног» → «»

	Прокладка  32-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  32-х волоконног» → «»

	Прокладка  48-ми волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  48-ми волоконно» → «»

	Прокладка  96-и волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка  96-и волоконног» → «»

	Прокладка 144-х волоконного не бронированного  кабеля в занятом канале трубопровода в полиэтиленовой трубке.
	«1км» → «»; «1. Протягивание полиэтилен» → «»; «Прокладка 144-х волоконног» → «»

	Б.2. Расширение распределительных  городских сетей
	«Б.2. Расширение распредели» → «»

	Прокладка  малопарного кабеля марки МКППэПЗ  емк. 1х2х0,4 в телефонной канализации
	«Прокладка  малопарного каб» → «»; «1км» → «»; «1. Прокладка  малопарного » → «»

	Прокладка  малопарного кабеля марки МКППэПЗ  емк. 2х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка  малопарного » → «»; «Прокладка  малопарного каб» → «»

	Прокладка  малопарного кабеля марки МКППэПЗ  емк. 3х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка  малопарного » → «»; «Прокладка  малопарного каб» → «»

	Прокладка  малопарного кабеля марки МКППэПЗ  емк. 4х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка  малопарного » → «»; «Прокладка  малопарного каб» → «»

	Прокладка  малопарного кабеля марки МКППэПЗ  емк. 5х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка  малопарного » → «»; «Прокладка  малопарного каб» → «»

	Прокладка  кабеля марки ТППэПЗ  емк. 10х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка кабеля в подз» → «»; «Прокладка  кабеля марки ТП» → «»

	Прокладка  кабеля марки ТППэПЗ  емк. 20х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка кабеля в подз» → «»; «Прокладка  кабеля марки ТП» → «»

	Прокладка  кабеля марки ТППэПЗ  емк. 30х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка кабеля в подз» → «»; «Прокладка  кабеля марки ТП» → «»

	Прокладка  кабеля марки ТППэПЗ  емк. 50х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка кабеля в подз» → «»; «Прокладка  кабеля марки ТП» → «»

	Прокладка  кабеля марки ТППэПЗ  емк. 100х2х0,4 в телефонной канализации
	«1км» → «»; «1. Прокладка кабеля в подз» → «»; «Прокладка  кабеля марки ТП» → «»

	Устройство кабельное оконечное: Ящик защитный распределительный с кессоном.
	«1констр.» → «»; «1. Рытье котлована. 2.Щебе» → «»; «Устройство кабельное оконе» → «»

	Устройство кабельное оконечное: Ящик кабельный  распределительный на трубостойке.
	«1констр.» → «»; «1. Рытье котлована. 2.Щебе» → «»; «Устройство кабельное оконе» → «»

	Устройство кабельное оконечное: Кабельная коробка ОРК - 8 на ж/б опоре
	«шт» → «»; «1. Бурение ямы 2. Копание » → «»; «Устройство кабельное оконе» → «»

	Примечание:
	«Примечание:» → «»

	1) В расчете предусмотрено увеличение стоимости строительно-монтажных работ  на 9,74% в соответствии c Приложением 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы
	«1) В расчете предусмотрено» → «»

	2)Транспортные расходы предусмотрены в размере 10 % на материалы учтенные по прайс листам и ценам закупа, предоставленным ЦА АО "Казахтелеком" на 2021г.
	«2)Транспортные расходы пре» → «»


Лист «2.3.5. Уд. Capex и ЗИП»
Изменено строк: 4 | числовых изменений: 1 | текстовых: 4
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Расширение OSS
	4.52 → 5.18


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Статья
	«Удельная стоимость на 1 по» → «Удельная стоимость на 1 по»

	Расширение BSS
	«Расширение BSS» → «Расширение BSS *»

	Расширение OSS
	«Расширение OSS» → «Расширение OSS *»

	(стр 13)
	«» → « * В случае принятия полож»


Лист «2.4.Основные показатели проекта»
Изменено строк: 25 | числовых изменений: 34 | текстовых: 18
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	4кв 1 года и 2кв 2 года
	1,364,517 → —; 1,364,517 → —

	1 год
	0 → —

	(стр 10)
	0 → —

	0
	0 → —; 0 → —

	1217375.78
	— → 260,998; 89.0 → —; 0 → —; 1,217,376 → 956,378

	2 год
	0 → —

	147141.68586206899
	0 → —; 147,142 → —; 147,142 → —; — → 45.0

	(стр 15)
	— → 35.0; 0 → —

	(стр 16)
	— → 9; 0 → —

	3 год
	— → 147,278; — → 147,278; — → 11.0; 0 → —

	(стр 18)
	0 → —

	(стр 19)
	0 → —

	(стр 20)
	0 → —

	4 год
	0 → —

	(стр 22)
	0 → —

	(стр 23)
	0 → —

	(стр 24)
	0 → —

	5 год
	0 → —

	(стр 26)
	0 → —

	(стр 27)
	0 → —

	(стр 28)
	0 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 6)
	«дроны» → «Точки подключения***»

	4кв 1 года и 2кв 2 года
	«4кв 1 года и 2кв 2 года» → «I кв 1 года по IV кв 3 год»

	4 год
	«4 год» → «»; «I» → «»

	(стр 22)
	«II» → «»; «» → «* - порты»

	(стр 23)
	«» → «** - каналы»; «III» → «»

	(стр 24)
	«» → «*** - заполняется если к п»; «IV» → «»

	5 год
	«5 год» → «»; «I» → «»

	(стр 26)
	«II» → «»

	(стр 27)
	«III» → «»

	(стр 28)
	«IV» → «»

	* - порты
	«* - порты» → «»

	** - каналы
	«** - каналы» → «»

	*** - заполняется если к предыдущим столбцам не применимо
	«*** - заполняется если к п» → «»


Лист «2.5.Этапы инвестирования»
Изменено строк: 8 | числовых изменений: 2 | текстовых: 23
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	7
	10.0 → —

	8
	— → 10.0


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	6
	«Б» → «A+365»; «Принятие решения об инвест» → «Подключение абонентов»; «» → «A+50»; «» → «315 дней»

	7
	«Б» → «»; «Б+10» → «Б»; «Формирование исходных данн» → «Принятие решения об инвест»

	8
	«Утверждение ТТ к конкурсу» → «Формирование исходных данн»; «Б+10» → «Б»; «Б+25» → «Б+10»

	9
	«Проведение конкурса» → «Утверждение ТТ к конкурсу»; «Б+25» → «Б+10»; «Б+40» → «Б+25»

	10
	«Б+50» → «Б+40»; «Заключение договора» → «Проведение конкурса»; «Б+40» → «Б+25»; «10 дней» → «15 дней»

	11
	«Подключение абонентов» → «Заключение договора»; «A+50» → «Б+40»; «315 дней» → «10 дней»; «A+365» → «Б+50»

	* - даты должны быть в абсолютном выражении
	«* - даты должны быть в абс» → «»

	(стр 18)
	«» → «* - даты должны быть в абс»


Лист «3.Входные данные»
Изменено строк: 10 | числовых изменений: 1 | текстовых: 9
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Текущая дата
	46,181 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Предоплата по инвестициям (выпадающий список: Да / Нет)
	«Нет» → «Да»

	По капитальным вложениям
	«Дивизион цифрового бизнеса» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По доходам
	«Дивизион цифрового бизнеса» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По расходам
	«Дивизион цифрового бизнеса» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По срокам реализации
	«Дивизион цифрового бизнеса» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По капитальным вложениям
	«» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По доходам
	«» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По расходам
	«» → «Дивизион цифрового бизнеса»

	По срокам реализации
	«» → «Дивизион цифрового бизнеса»


Лист «4.БКВ»
Изменено строк: 76 | числовых изменений: 518 | текстовых: 207
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	— → 2,029; — → 2,031; — → 2,033; — → 2,035  (+ ещё 7 столб.)

	Лицензии (срок службы 1 год)
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 53 столб.)

	Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет)
	1,217,376 → 0; 66,548 → 0; 1,217,376 → 0; 1,364,517 → 0  (+ ещё 3 столб.)

	Лицензии (срок службы 6 лет)
	0 → 147,278; 0 → 956,378; 0 → 956,378; 0 → 1,103,656  (+ ещё 2 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	«3 квартал» → «2030/3»; «4 квартал» → «2033/4»; «3 квартал» → «2025/3»; «1 квартал» → «2031/1»  (+ещё 40)

	Лицензии (срок службы 1 год)
	«Лицензии (срок службы 1 го» → «»; «в тыс. тенге» → «»

	Оборудование и лицензии (срок службы 2 года)
	«Оборудование и лицензии (с» → «Лицензии (срок службы 1 го»

	Оборудование и лицензии (срок службы 3 года)
	«Оборудование и лицензии (с» → «Оборудование и лицензии (с»

	Лицензии (срок службы 4 года)
	«Лицензии (срок службы 4 го» → «Оборудование и лицензии (с»

	Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет)
	«Оборудование и лицензии (с» → «Лицензии (срок службы 4 го»

	Лицензии (срок службы 6 лет)
	«Лицензии (срок службы 6 ле» → «Оборудование и лицензии (с»

	Оборудование, ПО и лицензии (срок службы 7 лет)
	«Оборудование, ПО и лицензи» → «Лицензии (срок службы 6 ле»

	Оборудование и ПО (срок службы 8 лет)
	«Оборудование и ПО (срок сл» → «Оборудование, ПО и лицензи»

	Оборудование и ПО (срок службы 9 лет)
	«Оборудование и ПО (срок сл» → «Оборудование и ПО (срок сл»

	Оборудование, ПО и лицензии (срок службы 10 лет)
	«Оборудование, ПО и лицензи» → «Оборудование и ПО (срок сл»

	Оборудование (срок службы 12 лет)
	«Оборудование (срок службы » → «Оборудование, ПО и лицензи»

	Оборудование (срок службы 15 лет)
	«Оборудование (срок службы » → «Оборудование (срок службы »

	Оборудование и сооружения (срок службы 20 лет)
	«Оборудование и сооружения » → «Оборудование (срок службы »


… остальные 62 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «5.Амортизация»
Изменено строк: 981 | числовых изменений: 5365 | текстовых: 1556
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	1 квартал
	— → 2,033; — → 2,025; — → 2,029; — → 2,026  (+ ещё 7 столб.)

	Балансовая стоимость на начало периода (Лицензии (срок службы 1 год))
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 51 столб.)

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 47 столб.)

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	0 → —; — → 0

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	— → 0; 0 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	1 квартал
	«4 квартал» → «2034/4»; «4 квартал» → «2029/4»; «4 квартал» → «2030/4»; «4 квартал» → «2031/4»  (+ещё 40)

	Балансовая стоимость на начало периода (Лицензии (срок службы 1 год))
	«Балансовая стоимость на на» → «»; «в тыс. тенге» → «»

	Амортизационные отчисления (Лицензии (срок службы 1 год))
	«Амортизационные отчисления» → «Балансовая стоимость на на»


… остальные 967 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «6. Доходы»
Изменено строк: 592 | числовых изменений: 1495 | текстовых: 1277
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Всего доходы: B2C, B2B, B2G, B2O
	7,622,033 → —

	Январь
	— → 2,035; — → 2,028; — → 2,029; — → 2,030  (+ ещё 7 столб.)

	Доходы от реализации услуг
	0 → —; 123,186 → —; 0 → —; 145,945 → —  (+ ещё 184 столб.)

	Услуги фиксированной телефонии
	0 → 148,319; 0 → 131,244; 0 → 466,973; 0 → 131,244  (+ ещё 83 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Январь
	«2 кв.» → «2032/2»; «2 кв.» → «2026/2»; «Июнь» → «2032/6»; «Май» → «2026/5»  (+ещё 172)

	Доходы от реализации услуг
	«Доходы от реализации услуг» → «»

	Услуги фиксированной телефонии
	«Услуги фиксированной телеф» → «Доходы от реализации услуг»

	Услуги местной телефонной связи
	«Услуги местной телефонной » → «Услуги фиксированной телеф»

	Организация и предоставление доступа к услугам местной телефонной связи
	«Организация и предоставлен» → «Услуги местной телефонной »

	Организация доступа к услугам местной телефонной связи
	«Организация доступа к услу» → «Организация и предоставлен»

	A10-101
	«A10-101» → «»; «Подключение по абонентской» → «Организация доступа к услу»

	A10-102
	«A10-102» → «A10-101»; «Подключение по абонентской» → «Подключение по абонентской»

	A10-103
	«Подключение серийных номер» → «Подключение по абонентской»; «A10-103» → «A10-102»

	Доступ к услугам местной телефонной связи
	«Доступ к услугам местной т» → «Подключение серийных номер»; «» → «A10-103»

	A11-101
	«Переведенные на поврем. уч» → «Доступ к услугам местной т»; «A11-101» → «»

	A11-102
	«Переведенные на поврем. уч» → «Переведенные на поврем. уч»; «A11-102» → «A11-101»

	A11-103
	«Непереведенные на поврем. » → «Переведенные на поврем. уч»; «A11-103» → «A11-102»


… остальные 578 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «6.1 Доходы»
Изменено строк: 421 | числовых изменений: 34730 | текстовых: 6024
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	5,116,972 → 7,194,086

	6. Прогноз объемов начисленных доходов по проекту
	— → 7,194,086

	(стр 4)
	— → 0

	"1"(столбец -C) - если необходимо рассчитать доходы от количества установок
	0 → —

	Всего доходы (без НДС), тыс.тенге
	0 → —; 205,556 → —; 0 → —; 58,734 → —  (+ ещё 172 столб.)

	всего доходы B2C
	0 → 80,596; 0 → 4,872,309; 0 → 80,596; 0 → 321,819  (+ ещё 78 столб.)

	всего доходы B2G
	44,128 → 0; 58,734 → 0; 58,734 → 0; 68,519 → 0  (+ ещё 56 столб.)

	всего доходы B2O
	0 → 292,562; 0 → 88,655; 0 → 79,930; 0 → 77,432  (+ ещё 78 столб.)

	(стр 15)
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 172 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 2)
	«» → «Итого 6.1»; «» → «Заполняется вручную»

	6. Прогноз объемов начисленных доходов по проекту
	«» → «Итого "6. Доходы"»

	(стр 4)
	«» → «check»

	Наименование показателей
	«Год 5 (2029)» → «Год 5»; «Год 3 (2027)» → «Год 3»; «Год 4 (2028)» → «Год 4»; «Год 2 (2026)» → «Год 2»  (+ещё 2)

	Январь
	«Декабрь» → «2028/12»; «Сентябрь» → «2033/9»; «Апрель» → «2029/4»; «» → «Наименование показателей»  (+ещё 174)

	Наименование услуги №1:Аренда дронов с мобильной связью
	«» → «2 квартал»; «» → «2 квартал»; «» → «Февраль»; «» → «Сентябрь»  (+ещё 173)

	Код услуги
	«I14-109» → «Единая инфраструктура дрон»; «Код услуги» → «Наименование услуги №1: па»

	"1"(столбец -C) - если необходимо рассчитать доходы от количества установок
	«"1"(столбец -C) - если нео» → «Код услуги»

	Всего доходы (без НДС), тыс.тенге
	«Всего доходы (без НДС), ты» → «"1"(столбец -C) - если нео»; «I14-109» → «»

	всего доходы B2C
	«всего доходы B2C» → «Всего доходы (без НДС), ты»

	всего доходы B2B
	«всего доходы B2B» → «всего доходы B2C»; «» → « »

	всего доходы B2G
	«всего доходы B2G» → «всего доходы B2B»; «» → « »

	всего доходы B2O
	«всего доходы B2O» → «всего доходы B2G»

	(стр 15)
	«» → «I14-109»; «» → «всего доходы B2O»; «» → « »


… остальные 407 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «7.Расходы»
Изменено строк: 165 | числовых изменений: 3155 | текстовых: 567
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	— → 2,029; — → 2,031; — → 2,033; — → 2,035  (+ ещё 7 столб.)

	Всего производственных расходов (без НДС), тыс.тенге
	269,580 → —; 0 → —; 238,989 → —; 0 → —  (+ ещё 52 столб.)

	2.1
	0 → 6,525; 311,933 → 869,856; 0 → 6,525; 0 → 33,464  (+ ещё 52 столб.)

	2.1.1
	0 → 17,400; 0 → 75,960; 0 → 39,360; 0 → 75,960  (+ ещё 27 столб.)

	2.1.1.1
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 16 столб.)

	2.1.2
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 16 столб.)

	2.1.2.1
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 16 столб.)

	2.1.2.3
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 20 столб.)

	2.1.3
	0 → —; 0 → —; 0 → —; 0 → —  (+ ещё 44 столб.)

	2.1.3.1
	0 → 2,661; 0 → 2,661; 0 → 887.0; — → 0  (+ ещё 21 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	«4 квартал» → «2030/4»; «1 квартал» → «2034/1»; «2 квартал» → «2031/2»; «3 квартал» → «2034/3»  (+ещё 40)

	I.
	«» → «2 год»; «» → «4 год»; «» → «2 квартал»; «» → «6 год»  (+ещё 53)

	Всего производственных расходов (без НДС), тыс.тенге
	«» → «I.»; «Всего производственных рас» → «Себестоимость»

	2.1
	«Материалы, всего» → «Всего производственных рас»

	2.1.1
	«Кабельная продукция» → «Материалы, всего»

	2.1.1.1
	«2.1.1.1» → «2.1.1»; « - для выполнения плана ус» → «Кабельная продукция»

	2.1.1.2
	«2.1.1.2» → «2.1.1.1»; « - для текущей эксплуатаци» → « - для выполнения плана ус»

	2.1.2
	«2.1.2» → «2.1.1.2»; «Топливо» → « - для текущей эксплуатаци»

	2.1.2.1
	«2.1.2.1» → «2.1.2»; « - для автотранспортных ср» → «Топливо»

	2.1.2.2
	«2.1.2.2» → «2.1.2.1»; « - для ДГА» → « - для автотранспортных ср»

	2.1.2.3
	« - для отопления» → « - для ДГА»; «2.1.2.3» → «2.1.2.2»

	2.1.3
	«2.1.3» → «2.1.2.3»; «Материалы общий закуп » → «»; «Запасные части, комплектую» → « - для отопления»

	2.1.3.1
	«2.1.3.1» → «2.1.3»; « - эксплуатации сетей теле» → «Запасные части, комплектую»

	2.1.3.2
	« - все виды пластиковых ка» → « - эксплуатации сетей теле»; «2.1.3.2» → «2.1.3.1»


… остальные 151 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «7.1 Аренда каналов и реклама»
Изменено строк: 25 | числовых изменений: 571 | текстовых: 228
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	2015
	2,036 → —

	Стоимость внешнего Интернет в месяц на 1 абонента FTTx, в тенге
	514.5 → 978.7; 514.5 → 978.7; 514.5 → 978.7; 514.5 → —  (+ ещё 18 столб.)

	Удельные затраты на аренду внешних каналов Интернет на 1 абонента ADSL, в тенге за месяц
	92.0 → 112.1; 165.9 → 34.0; 73.8 → 34.0; 73.8 → 34.0  (+ ещё 18 столб.)

	Удельные затраты на аренду внешних каналов Интернет на 1 абонента VDSL, в тенге за месяц
	84.9 → 39.1; 84.9 → 39.1; 84.9 → 39.1; 87.0 → 80.2  (+ ещё 18 столб.)

	Стоимость внешнего Интернет в месяц на 1 переключенного с ADSL на FTTx абонента, в тенге (разница между FTTx и ADSL)
	440.7 → 944.8; 440.7 → 944.8; 440.7 → 944.8; 269.0 → 227.0  (+ ещё 18 столб.)

	Стоимость внешнего Интернет в месяц на 1 переключенного с VDSL на FTTx абонента, в тенге (разница между FTTx и VDSL)
	— → 738.1; 429.6 → 939.7; 429.6 → 939.7; 429.6 → —  (+ ещё 16 столб.)

	2015
	2,036 → —

	Удельные затраты на продвижение услуг ОТА, в тенге за месяц
	— → 3.81; 3.81 → 4.85; — → 3.73; 16.8 → 4.85  (+ ещё 16 столб.)

	Удельные затраты на продвижение услуг ADSL/VDSL, в тенге за месяц
	6 → 50.7; 50.7 → 48.3; 50.7 → 48.3; 50.7 → 48.3  (+ ещё 18 столб.)

	Удельные затраты на продвижение услуг FTTx, в тенге за месяц
	— → 75.2; 80.9 → 102.5; 75.2 → 102.5; 75.2 → 102.5  (+ ещё 16 столб.)

	2015
	2,036 → —

	Удельные затраты на дилеров по ОТА, в тенге за месяц
	2.36 → 4.18; 2.36 → 4.18; 2.36 → 4.18; 31.4 → 34.0  (+ ещё 18 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Затраты на аренду внешних каналов Интернет по кварталам
	«2 кв 2032» → «2 кв 2036»; «3 кв 2035» → «3 кв 2039»; «1 кв 2024» → «1 кв 2028»; «2 кв 2027» → «2 кв 2031»  (+ещё 56)

	1 кв 2022
	«4 кв 2035» → «4 кв 2039»; «3 кв 2027» → «3 кв 2031»; «4 кв 2030» → «4 кв 2034»; «3 кв 2022» → «3 кв 2026»  (+ещё 56)


… остальные 11 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «7.2 Расчет тарифа 2026г.»
Изменено строк: 4 | числовых изменений: 1 | текстовых: 3
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Энергопотребление станции дронов
	— → 25,000


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	5
	«69 дронов» → «96 дронов»

	6
	«10 дронов» → «2 дронов»

	7
	«10 дронов» → «0 дронов»


Лист «8.ОДДС»
Изменено строк: 97 | числовых изменений: 2206 | текстовых: 336
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	— → 2,033; — → 2,035; — → 2,026; — → 2,028  (+ ещё 7 столб.)

	Всего доходы проекта
	0 → —; 369,559 → —; 476,766 → —; 392,659 → —  (+ ещё 51 столб.)

	Всего производственных расходов
	185,333 → 229,406; 745,857 → 501,845; 269,580 → 418,126; 1,041,914 → 1,574,934  (+ ещё 26 столб.)

	I
	0 → 6,525; 423,300 → 769,499; -168,421 → 106,728; 139,751 → 217,295  (+ ещё 50 столб.)

	Всего операционных расходов
	0 → -6,525; 0 → 909,975; 0 → 43,967; 0 → 227,494  (+ ещё 50 столб.)

	II
	423,300 → 0; -168,421 → 0; 139,751 → 0; 646,400 → 0  (+ ещё 26 столб.)

	Процентные расходы
	0 → -6,525; 0 → -33,464; 0 → 122,067; 0 → 227,494  (+ ещё 50 столб.)

	III
	131,345 → 0; 123,364 → 0; 305,688 → 0; 203,323 → 0  (+ ещё 26 столб.)

	Корпоративный подоходный налог
	105,744 → 628,493; 35,816 → 198,170; 0 → -6,525; 149,927 → 909,975  (+ ещё 50 столб.)

	IV
	105,076 → 22,097; 98,691 → 30,090; 244,550 → 59,430; 109,276 → 31,848  (+ ещё 26 столб.)

	(стр 15)
	— → 727,980; — → 181,995; — → -6,525; — → 0  (+ ещё 51 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	(стр 5)
	«4 квартал» → «2030/4»; «1 квартал» → «2034/1»; «4 квартал» → «2025/4»; «2 квартал» → «2031/2»  (+ещё 40)

	Всего доходы проекта
	«в тыс. тенге» → «»; «Всего доходы проекта» → «»

	Всего производственных расходов
	«Всего производственных рас» → «Всего доходы проекта»

	I
	«I» → «»; «Валовая прибыль» → «Всего производственных рас»

	Всего операционных расходов
	«» → «I»; «Всего операционных расходо» → «Валовая прибыль»

	II
	«II» → «»; «Всего доходов без вычета п» → «Всего операционных расходо»

	Процентные расходы
	«» → «II»; «Процентные расходы» → «Всего доходов без вычета п»

	III
	«III» → «»; «Всего доходов без вычета н» → «Процентные расходы»

	Корпоративный подоходный налог
	«Корпоративный подоходный н» → «Всего доходов без вычета н»; «» → «III»

	IV
	«IV» → «»; «Чистый доход» → «Корпоративный подоходный н»

	(стр 15)
	«» → «Чистый доход»; «» → «IV»; «» → «в тыс. тенге»

	№
	«Год 10» → «»; «Год 5» → «»; «Расчет свободного денежног» → «»; «Год 11» → «»  (+ещё 11)

	Всего доходов без вычета процентов и налогов (операционная прибыль), тыс.тенге
	«10 год» → «»; «4 квартал» → «»; «1 квартал» → «Год 7»; «2 квартал» → «»  (+ещё 54)

	I.
	«» → «4 квартал»; «» → «11 год»; «» → «2 квартал»; «» → «3 квартал»  (+ещё 53)


… остальные 83 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «9 КПЭ»
Изменено строк: 67 | числовых изменений: 2512 | текстовых: 631
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	1
	160,184 → —; 205,556 → —; 160,184 → —; 205,556 → —  (+ ещё 18 столб.)

	2
	— → 2,321,777; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 39 столб.)

	3
	— → 0; — → 0; 41,490 → 81,501; — → 0  (+ ещё 41 столб.)

	4
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 241,787  (+ ещё 43 столб.)

	Натуральные показатели
	— → 239,789; — → 0; — → 0; — → 188,246  (+ ещё 43 столб.)

	1
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 265,966  (+ ещё 42 столб.)

	Отток абонентов (от проектной деятельности): Услуга 1
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 44 столб.)

	Итого абонентов: Услуга 1
	— → 0; — → 7; — → 0; — → 0  (+ ещё 44 столб.)

	2
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 39 столб.)

	Отток абонентов (от проектной деятельности): Услуга 2
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 44 столб.)

	Итого абонентов: Услуга 2
	— → 0; — → 0; — → 0; — → 0  (+ ещё 44 столб.)


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	№
	«» → «Год 7»; «Год 5» → «»; «» → «Год 2»; «» → «Год 10»  (+ещё 23)

	(стр 5)
	«4 квартал» → «2030/2»; «1 квартал» → «2033/3»; «2 квартал» → «2027/4»; «3 квартал» → «2031/1»  (+ещё 42)

	Финансовые показатели
	«» → «3 квартал»; «» → «1 квартал»; «» → «2 квартал»; «» → «3 квартал»  (+ещё 41)

	1
	«Аренда дронов ,если электр» → «»; «тыс. тенге» → «»

	2
	«Аренда дронов ,если все в » → «I14-109»; «» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «тыс. тенге» → «Единая инфраструктура дрон»

	3
	«тыс. тенге» → «Единая инфраструктура дрон»; «» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «Аренда дронов ,включая авт» → «I14-109»

	4
	«Услуги, технологически свя» → «I14-109»; «» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «млн. тенге» → «Единая инфраструктура дрон»; «» → «тыс. тенге»

	Натуральные показатели
	«» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «» → «Единая инфраструктура дрон»; «» → «тыс. тенге»; «» → «I14-109»

	1
	«шт.» → «Единая инфраструктура дрон»; «Прирост абонентов: Аренда » → «I14-109»

	Отток абонентов (от проектной деятельности): Услуга 1
	«» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «шт.» → « »; «» → «тыс. тенге»

	Итого абонентов: Услуга 1
	«» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «шт.» → « »; «» → «тыс. тенге»

	2
	«» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «шт.» → « »

	Отток абонентов (от проектной деятельности): Услуга 2
	«» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «шт.» → « »; «» → «тыс. тенге»

	Итого абонентов: Услуга 2
	«» → «тыс. тенге»; «» → «Всего доходы (без НДС), ты»; «шт.» → « »


… остальные 53 строк (ежемесячная/квартальная решётка, все колонки пересчитаны) — см. Приложение.
Лист «10.Фин.пок-ли»
Изменено строк: 47 | числовых изменений: 238 | текстовых: 0
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Денежные потоки
	-19,125 → -154,080; -19,762 → -160,419; 3 → 2; -18,975 → -153,438  (+ ещё 4 столб.)

	Денежные потоки
	-6,734,975 → -83,791; -1,111,163 → -166,921; -1,109,488 → -13,596; -1,204,370 → -175,157  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	-73,969 → -941,629; -83,554 → -1,076,096; -455,780 → -5,870,049; -1,185,132 → -1,108,550  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	-1,320,163 → -1,152,393; -139,342 → -44,582; -1,446,774 → -1,303,638; 6 → 5  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	12,269 → 6,168; 12,269 → 6,168; 61,609 → 30,973; -1,310,149 → -1,147,456  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	8 → 7; 88,872 → 37,140; 113,397 → 48,505; 546,360 → 233,703  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	112,086 → 77,025; -1,136,927 → -1,053,905; -1,209,023 → -1,171,940; 9 → 8  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	108,514 → -32,500; 481,309 → -144,153; 108,514 → 0; -1,058,517 → -1,076,671  (+ ещё 4 столб.)

	Денежные потоки
	-933,490 → -1,061,480; 11.0 → 10.0; 115,882 → 95,786; 167,019 → 142,960  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	160,303 → 144,861; 654,544 → 591,491; -835,838 → -888,050; -773,187 → -916,619  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	13.0 → 12.0; 97,664 → 81,858; 152,673 → 133,544; 598,120 → 523,180  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	117,644 → 147,287; -665,913 → -719,839; -502,869 → -635,788; 14.0 → 13.0  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	616,085 → 699,597; 170,826 → 193,983; 170,826 → 193,983; -565,161 → -611,058  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	104,606 → 97,838; 184,714 → 182,407; 639,169 → 631,183; 184,714 → 182,407  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	-367,252 → -425,445; 24,256 → -88,310; 17.0 → 16.0; 93,303 → 87,774  (+ ещё 1 столб.)

	Денежные потоки
	18.0 → 17.0; 69,752 → 92,487; 133,591 → 188,479; — → 3.87  (+ ещё 4 столб.)

	Денежные потоки
	362,230 → 315,434; 19.0 → 18.0; 102,467 → 101,034; 204,383 → 215,265  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	204,383 → 213,136; -96,643 → -136,242; 566,612 → 528,570; 20.0 → 19.0  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	192,398 → 190,060; 541,331 → 534,753; 192,398 → 190,060; -7,710 → -54,633  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	91,400 → 38,738; 982,312 → 945,977; 22.0 → 21.0; 99,110 → 93,371  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	148,146 → 236,138; 383,717 → 611,629; 154,536 → 131,499; 1,130,458 → 1,182,115  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	226,016 → 236,138; 226,016 → 236,138; 561,682 → 586,837; 247,024 → 220,223  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	226,371 → 236,138; 335,970 → 305,087; 1,582,844 → 1,654,392; 25.0 → 24.0  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	156,220 → 237,685; 357,395 → 543,766; 156,220 → 237,685; 394,910 → 386,788  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	0 → 49,903; — → 151,783; 0 → 333,167; — → 151,783  (+ ещё 3 столб.)

	Денежные потоки
	1,739,065 → 2,043,859; 28.0 → 27.0; 394,910 → 436,691

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 29.0 → 28.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 30.0 → 29.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 31.0 → 30.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 32.0 → 31.0

	Денежные потоки
	1,739,065 → 2,043,859; 33.0 → 32.0; 394,910 → 436,691

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 34.0 → 33.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 35.0 → 34.0

	Денежные потоки
	1,739,065 → 2,043,859; 36.0 → 35.0; 394,910 → 436,691

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 37.0 → 36.0

	Денежные потоки
	1,739,065 → 2,043,859; 38.0 → 37.0; 394,910 → 436,691

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 39.0 → 38.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 40.0 → 39.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 41.0 → 40.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 42.0 → 41.0

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 43.0 → 42.0

	Денежные потоки
	1,739,065 → 2,043,859; 44.0 → 43.0; 394,910 → 436,691

	Денежные потоки
	394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859; 45.0 → 44.0

	Денежные потоки
	0 → —; 0 → —; 394,910 → 436,691; 1,739,065 → 2,043,859  (+ ещё 1 столб.)

	(стр 50)
	2,335,018 → 3,143,777

	в тыс. тенге
	394,910 → 436,691

	NPV 5 лет
	91,400 → 38,738


Лист «11.Заключение»
Изменено строк: 15 | числовых изменений: 116 | текстовых: 0
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Всего доходы проекта
	1,478,236 → 1,198,000; 476,766 → 466,973; 640,038 → 501,845

	Всего производственных расходов
	0 → 33,464; 27,877 → 33,878; 0 → 26,100; 1,054,935 → 769,499  (+ ещё 7 столб.)

	Валовая прибыль
	305,688 → 255,483; 0 → -26,100; -105,819 → -39,135; 0 → -26,100  (+ ещё 7 столб.)

	EBITDA
	1,022,538 → 1,156,806; -27,877 → -33,878; 696,204 → 667,967; 919,304 → 992,498  (+ ещё 3 столб.)

	Всего доходов без вычета процентов и налогов (EBIT)
	-105,819 → -39,135; 0 → -26,100; 528,722 → 628,493; 749,634 → 909,975  (+ ещё 7 столб.)

	Всего доходов без вычета налогов
	0 → -26,100; 749,634 → 909,975; 0 → -33,464; -27,877 → -33,878  (+ ещё 7 столб.)

	Подоходный налог
	84,660 → 85,700; 129,280 → 149,133; 61,138 → 59,430; 20,559 → 15,227  (+ ещё 2 столб.)

	Чистый доход (без НДС)
	0 → -26,100; 0 → -26,100; 422,978 → 502,794; 599,707 → 727,980  (+ ещё 7 столб.)

	Операционная деятельность
	159,091 → 160,902; 547,922 → 559,707; 713,941 → 806,940; 382,591 → 389,468  (+ ещё 3 столб.)

	Инвестиционная деятельность
	-170,684 → 0; -1,363,461 → -1,412,156; 0 → -170,842

	Свободный денежный поток
	625,858 → 694,766; 789,862 → 935,762; -1,204,370 → -1,251,254; 547,922 → 388,865  (+ ещё 3 столб.)

	Накопленный денежный поток
	1,739,065 → 2,043,859; -1,204,370 → -1,251,254; 1,739,065 → 2,043,859; -773,187 → -783,075  (+ ещё 7 столб.)

	Чистый дисконтированный денежный поток
	-110,113 → 54,645; 375,283 → 380,746; 343,667 → 359,720; 385,438 → 247,713  (+ ещё 2 столб.)

	Накопленный дисконтированный денежный поток
	394,910 → 436,691; 247,024 → 305,087; 394,910 → 436,691; 394,910 → 436,691  (+ ещё 6 столб.)

	NPV
	394,910 → 436,691


Лист «12.Анализ чувствительности»
Изменено строк: 7 | числовых изменений: 21 | текстовых: 0
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	394910.10510573233
	394,910 → 436,691; 394,910 → 436,691; 394,910 → 436,691

	0.7
	-628,851 → -414,803; 1,063,992 → 905,007; 711,528 → 754,607

	0.8
	-279,142 → -127,183; 842,738 → 749,357; 605,988 → 649,091

	0.9
	58,845 → 155,075; 618,824 → 593,708; 500,449 → 543,078

	1
	394,910 → 436,691; 394,910 → 436,691; 394,910 → 436,691

	1.1000000000000001
	730,975 → 718,077; 170,996 → 279,307; 289,371 → 330,305

	1.2
	1,067,039 → 998,095; -52,936 → 121,922; 183,832 → 223,918


Лист «13.Риски проекта» (в B: «13. Риски проекта»)
Изменено строк: 16 | числовых изменений: 18 | текстовых: 13
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Классификация рисков телекоммуникационной индустрии - эффективный инструмент определения рисков вашего проекта.
	45.6 → —; 29.8 → —; 14.6 → —; 1 → —

	КАТЕГОРИИ/подкатегории РИСКОВ
	2 → —; 45.6 → —; 29.8 → —; 14.6 → —

	Стратегические риски
	107.7 → —; 51.5 → —; 3 → —; 214.2 → —

	Договоренности по аутсорсингу
	0.10 → —

	Отношения с третьими лицами
	0.20 → —

	Управление капиталом и инвестициями
	0.08 → —

	Планирование и прогнозирование
	0.07 → —

	Динамика рынков и коммерция
	0.05 → —

	Конкуренция
	0.10 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Регистр рисков проекта, Комментарии по заполнению смотрите в Инструкция по заполнению информации по рискам в проектах БП.doc (вложение в ячейке А5)
	«Регистр рисков проекта, Ко» → «Риски проекта, Комментарии»

	Пояснение к пунктам
	«1 - Очень редко - Раз в 5 » → «1 - Очень редко - Раз в 5 »

	"№ 1160 Единая инфраструктура дронов"
	«"№ 1160 Единая инфраструкт» → «Пример 1: Проект «Развитие»

	#NAME?
	«#NAME?» → «»

	Изучите зоны потенциальных рисков проекта и занесите данные по риску в таблицу регистра рисков (выше).
	«Изучите зоны потенциальных» → «Изучите зоны потенциальных»

	Планирование и распределение ресурсов
	«логика расчетов:
1. потеря» → «»

	Предприятия специального назначения
	«Индекс инфляции в РК за по» → «»

	Договоренности по аутсорсингу
	«2023 г.» → «»

	Отношения с третьими лицами
	«2022 г.» → «»

	Управление капиталом и инвестициями
	«2021 г.» → «»

	Планирование и прогнозирование
	«2020 г.» → «»

	Динамика рынков и коммерция
	«2019 г.» → «»

	Конкуренция
	«Ср.знач за 5 лет» → «»


Лист «13.1 Карта рисков_2026» (в B: «13.1 Карта рисков»)
Изменено строк: 1 | числовых изменений: 0 | текстовых: 1
Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	В данной вкладке необходимо отобразить выявленные и оцененные риски на карте. По горизонтальной оси отражена Вероятность (частота наступления риска), по вертикальной оси карты отражена Максимальная величина влияния (ущерба), например риск 1 имеет оценку вероятности 5 и оценку влияния – 1, значит его необходимо отобразить на пересечении   (5; 1), 
Риск 2 на пересечение (4; 3), Риск 3 на пересечении (3; 3).
	«В данной вкладке необходим» → «В данной вкладке необходим»


Лист «13.2 Премия за специфич. риск» (в B: «13.2 Премия за специфич риск»)
Изменено строк: 9 | числовых изменений: 6 | текстовых: 17
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	низкий
	— → 0.00

	средний
	0.01 → —

	3
	— → 0

	средний
	0.01 → —

	низкий
	— → 0.00

	высокий
	0.01 → —


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	2
	«имеется договор на поставк» → «имеется договор на поставк»

	низкий
	«» → «низкий»; «» → «имеется договор с поставщи»; «имеется договор с независи» → «имеется договор с независи»

	средний
	«средний» → «»; «имеется договор с поставщи» → «»; «имеется ряд потенциальных » → «имеется ряд потенциальных »

	высокий
	«узкий рынок с небольшим ко» → «узкий рынок с небольшим ко»

	3
	«» → «отсутствует»; «» → «Отсутствуют конкуренты пре»; «отсутствуют конкуренты, пр» → «отсутствуют конкуренты, пр»

	средний
	«в существующих условиях ры» → «»

	высокий
	«высокая зависимость от бол» → «высокая зависимость от неб»

	низкий
	«» → «низкий»; «» → «Требуются разрешительные д»

	высокий
	«высокий» → «»; «ценовая политика компании » → «»


Лист «13.3 Риск аппетит» (в B: «13.3 Заявление о риск аппетите»)
Изменено строк: 7 | числовых изменений: 8 | текстовых: 38
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	1
	— → 1; — → 1,366

	3
	3 → —

	4
	4 → —

	(стр 7)
	— → 0.63; — → 690,185; — → 3

	(стр 8)
	— → 4


Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	№
	«» → «Соответствие установленном»; «Соответствие установленном» → «Показатели утвержденного Б»; «» → «Расчет»; «» → «Комментарии»  (+ещё 1)

	1
	«» → «Соответствует»; «» → «Да»; «Не допускается увеличение » → «Не допускается увеличение »; «Да» → «Полная проектная стоимость»

	2
	«» → «Соответствует»; «В связи с задержкой постав» → «В соответствии с шаблоном »; «» → «Да»; «Нет» → «фаза «Утверждение»»  (+ещё 1)

	3
	«Не допускается снижение по» → «»; «Ограничение на NPV» → «»; «Нет» → «»; «» → «в части роста  Расходов на»  (+ещё 2)

	4
	«» → «Да»; «Не допускается продление с» → «»; «Ограничение на сроки
реали» → «»; «Нет» → «»  (+ещё 2)

	(стр 7)
	«» → «Не допускается снижение по»; «» → «Ограничение на NPV»; «» → «NPV, тысяч тенге»; «» → «В связи с перерасчетом тар»  (+ещё 1)

	(стр 8)
	«» → «В связи с задержкой постав»; «» → «01.04.2026»; «» → «Нет»; «» → «Не допускается продление с»  (+ещё 3)


Лист «14. Методика ПМ»
Изменено строк: 2 | числовых изменений: 0 | текстовых: 9
Текстовые правки:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Доходы по проекту
	«(Указываются источники фак» → «SAP R/3: модуль SD — догов»; «(Указывается перечень отве» → «ДОХОДЫ. Куратор — Дивизион»; «(Указывается перечень услу» → «Код услуги I14-109 «Единая»; «(Указывается полный перече» → «ДОХОДЫ. 1. Закрепить в SAP»  (+ещё 2)

	Расходы по проекту
	«(Алгоритм отнесения расход» → «1. Под проект открывается »; «(Указываются источники фак» → «SAP R/3: FI и CO — фактиче»; «(Указывается перечень расх» → «Статьи листа «7.Расходы»: »


Лист «Лизинг»
Изменено строк: 100 | числовых изменений: 102 | текстовых: 0
Числовые изменения:
	Показатель (строка)
	Было → стало

	Наименование платежа
	42,215 → —

	Предоплата
	42,219 → —

	Окончательный рассчет
	42,353 → —

	Общая сумма
	42,339 → —; 42,215 → —

	0
	42,219 → —

	134
	42,353 → —

	1
	42,384 → —

	2
	42,415 → —

	3
	42,444 → —

	4
	42,475 → —

	5
	42,505 → —

	6
	42,536 → —

	7
	42,566 → —

	8
	42,597 → —

	9
	42,628 → —

	10
	42,658 → —

	11
	42,689 → —

	12
	42,719 → —

	13
	42,750 → —

	14
	42,781 → —

	15
	42,809 → —

	16
	42,840 → —

	17
	42,870 → —

	18
	42,901 → —

	19
	42,931 → —

	20
	42,962 → —

	21
	42,993 → —

	22
	43,023 → —

	23
	43,054 → —

	24
	43,084 → —

	25
	43,115 → —

	26
	43,146 → —

	27
	43,174 → —

	28
	43,205 → —

	29
	43,235 → —

	30
	43,266 → —

	31
	43,296 → —

	32
	43,327 → —

	33
	43,358 → —

	34
	43,388 → —

	35
	43,419 → —

	36
	43,449 → —

	37
	43,480 → —

	38
	43,511 → —

	39
	43,539 → —

	40
	43,570 → —

	41
	43,600 → —

	42
	43,631 → —

	43
	43,661 → —

	44
	43,692 → —

	Наименование платежа
	42,581 → —

	Предоплата
	42,585 → —

	Окончательный рассчет
	42,719 → —

	Общая сумма
	42,705 → —; 42,581 → —

	0
	42,585 → —

	134
	42,719 → —

	1
	42,750 → —

	2
	42,781 → —

	3
	42,809 → —

	4
	42,840 → —

	5
	42,870 → —

	6
	42,901 → —

	7
	42,931 → —

	8
	42,962 → —

	9
	42,993 → —

	10
	43,023 → —

	11
	43,054 → —

	12
	43,084 → —

	13
	43,115 → —

	14
	43,146 → —

	15
	43,174 → —

	16
	43,205 → —

	17
	43,235 → —

	18
	43,266 → —

	19
	43,296 → —

	20
	43,327 → —

	21
	43,358 → —

	22
	43,388 → —

	23
	43,419 → —

	24
	43,449 → —

	25
	43,480 → —

	26
	43,511 → —

	27
	43,539 → —

	28
	43,570 → —

	29
	43,600 → —

	30
	43,631 → —

	31
	43,661 → —

	32
	43,692 → —

	33
	43,723 → —

	34
	43,753 → —

	35
	43,784 → —

	36
	43,814 → —

	37
	43,845 → —

	38
	43,876 → —

	39
	43,905 → —

	40
	43,936 → —

	41
	43,966 → —

	42
	43,997 → —

	43
	44,027 → —

	44
	44,058 → —




4. Приложение — полный построчный список изменений
Для каждого листа создан файл CSV (папка «appendix») со ВСЕМИ изменёнными строками: колонки «стр / показатель / тип / A (было) / B (стало)». Это полный построчный дифф, который в главном тексте сокращён до строк-итогов по ежемесячным таблицам.
	Лист
	Изменённых строк (CSV)
	Файл

	0.Краткое содержание
	64
	0.Краткое_содержание.csv

	1.Резюме проекта
	183
	1.Резюме_проекта.csv

	2.1.Текущее состояние
	5
	2.1.Текущее_состояние.csv

	2.2 Описание НП
	761
	2.2_Описание_НП.csv

	2.3.Спецификации по этапам
	1013
	2.3.Спецификации_по_этапам.csv

	2.3.1 КОФ
	5
	2.3.1_КОФ.csv

	2.3.3 СМР
	450
	2.3.3_СМР.csv

	2.3.5. Уд. Capex и ЗИП
	5
	2.3.5._Уд._Capex_и_ЗИП.csv

	2.4.Основные показатели проекта
	52
	2.4.Основные_показатели_проекта.csv

	2.5.Этапы инвестирования
	25
	2.5.Этапы_инвестирования.csv

	3.Входные данные
	10
	3.Входные_данные.csv

	4.БКВ
	725
	4.БКВ.csv

	5.Амортизация
	6921
	5.Амортизация.csv

	6. Доходы
	2772
	6._Доходы.csv

	6.1 Доходы
	40754
	6.1_Доходы.csv

	7.Расходы
	3722
	7.Расходы.csv

	7.1 Аренда каналов и реклама
	799
	7.1_Аренда_каналов_и_реклама.csv

	7.2 Расчет тарифа 2026г.
	4
	7.2_Расчет_тарифа_2026г..csv

	8.ОДДС
	2542
	8.ОДДС.csv

	9 КПЭ
	3143
	9_КПЭ.csv

	10.Фин.пок-ли
	238
	10.Фин.пок-ли.csv

	11.Заключение
	116
	11.Заключение.csv

	12.Анализ чувствительности
	21
	12.Анализ_чувствительности.csv

	13.Риски проекта
	31
	13.Риски_проекта.csv

	13.1 Карта рисков_2026
	1
	13.1_Карта_рисков_2026.csv

	13.2 Премия за специфич. риск
	23
	13.2_Премия_за_специфич._риск.csv

	13.3 Риск аппетит
	46
	13.3_Риск_аппетит.csv

	14. Методика ПМ
	9
	14._Методика_ПМ.csv

	Лизинг
	102
	Лизинг.csv






