ПРОТОКОЛ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование испытания: проверка работоспособности информационной системы «Tender AI».
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Целью приемочных испытаний является проверка работоспособности и корректности функционирования информационной системы Tender AI, подтверждение соответствия реализованного функционала требованиям технического задания, а также оценка готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию.
В ходе испытаний осуществляется проверка функций получения и анализа закупок, формирования рекомендаций с использованием технологий искусственного интеллекта, поиска и обработки информации о закупках, принятия и фиксации решений пользователей, а также иных функциональных возможностей, предусмотренных документацией системы. По результатам испытаний принимается решение о возможности ввода информационной системы Tender AI в опытную эксплуатацию.



Результаты испытаний:

	№
	Проверяемые функции и сервисы
	Результат
	Примечание

	1
	Авторизация пользователей и разграничение прав доступа
	Реализовано
	Вход в систему выполняется корректно, доступ к закупкам предоставляется в соответствии с назначенными ролями, подразделениями и регионами

	2
	Получение, отбор и отображение закупок с электронных торговых площадок
	Реализовано
	Закупки загружаются и отображаются корректно. Требуется совершенствование механизмов отбора и ранжирования релевантных закупочных процедур для повышения качества автоматического определения закупок, представляющих интерес для АО «Казахтелеком».

	3
	Поиск, фильтрация, сортировка и выгрузка закупок
	Реализовано
	Поиск по номеру объявления, номеру лота и наименованию закупки работает корректно, выгрузка в Excel формируется без ошибок

	4
	Отображение карточки лота и сведений о закупке
	Реализовано
	Карточка лота содержит актуальные сведения о закупке, заказчике, сроках, сумме, регионе и ссылке на первоисточник

	5
	Автоматизированный анализ закупочной документации и формирование «Резюме ИИ»
	Реализовано
	Функционал  обеспечивает формирование основных выводов по закупке. Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование алгоритмов анализа для повышения полноты и точности отображения отдельных требований, условий закупки и формируемых выводов.

	6
	Формирование рекомендаций по участию в закупке
	Реализовано
	Рекомендации формируются автоматически на основании результатов анализа закупочной документации

	7
	Анализ квалификационных требований и допустимости участия
	Реализовано
	Корректно определяются квалификационные требования, ограничения и риски участия в закупке

	
	
	
	

	8
	Принятие, фиксация и история решений по закупкам
	Реализовано
	Решения «Участвуем», «Не участвуем» и «Удержание» сохраняются корректно, история изменений отображается

	9
	Отображение истории закупок, участников, итогов закупок и аналитической информации
	Реализовано
	Исторические данные, результаты закупок и сведения об участниках отображаются корректно

	10
	Работа Ассистента Tender AI
	Реализовано
	Ассистент корректно выполняет поиск информации по закупкам и предоставляет сведения в пределах прав доступа пользователя

	11
	Стабильность работы системы и обработка пользовательских операций
	Реализовано
	Основные функции системы работают стабильно, критические ошибки и сбои не выявлены

	12
	Автоматизированная проверка технической возможности оказания услуг
	Не реализовано
	Требуется реализация интеграции с CRM 2.0 для автоматизированной проверки технической возможности оказания услуг АО «Казахтелеком» по предмету закупки. При отсутствии технической возможности необходимо обеспечить автоматическое направление информации в ОДС для проработки вариантов подключения, а в случаях, требующих строительства ВОЛС протяженностью свыше одного километра, — передачу информации в ДУП для оценки возможности и сроков реализации проекта.

	
13
	Автоматическое определение и маршрутизация закупок
	Не реализовано
	Требуется реализация механизма автоматического определения заинтересованных структурных подразделений по предмету закупки и автоматической маршрутизации закупок для получения заключений, согласований и принятия решений в пределах компетенции соответствующих подразделений.

	
	
	
	






Замечания:
В ходе приемочных испытаний установлено, что информационная система Tender AI обеспечивает выполнение основных функций, предусмотренных техническим заданием и Программой и методикой испытаний.
Вместе с тем Приемочная комиссия отмечает необходимость дальнейшего развития функционала системы в следующих направлениях:
1) совершенствование механизмов отбора и ранжирования релевантных закупочных процедур для повышения качества автоматического определения закупок, представляющих интерес для АО «Казахтелеком»; 
2) повышение полноты и точности анализа технических спецификаций и закупочной документации с использованием технологий искусственного интеллекта; 
3) развитие функционала Ассистента Tender AI в части повышения качества ответов и расширения поддерживаемых пользовательских сценариев; 
4) реализация интеграции с CRM 2.0 для автоматизированной проверки технической возможности оказания услуг АО «Казахтелеком» по предмету закупки; 
5) реализация механизма автоматического определения заинтересованных структурных подразделений и маршрутизации закупок для получения заключений, согласований и принятия решений.
Указанные доработки рекомендуется выполнить в период опытной эксплуатации с учетом результатов практического использования системы и предложений пользователей.

