ПРОТОКОЛ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование испытания: проверка работоспособности информационной системы «Tender AI».

Список должностных лиц, проводивших испытания

| ФИО | Подразделение | Должность |
| --- | --- | --- |
| Уразова А.М. | Блок продаж | Директор по продажам |
| Абдрахманов Д.М. | Департамент управления продажами | Директор департамента |
| Усина Г.Х. | Департамент продаж бюджетным организациям | Директор департамента продаж бюджетным организациям |
| Базаргалиев Ж.Г. | Департамент продаж крупным корпоративным клиентам | Директор департамента |
| Карымсаков А.С. | Департамент управления продажами | Бизнес-аналитик |
| Аширбеков А.К. | Блок по развитию ИИ | Директор по развитию ИИ |
| Джангельдин А.А. | Департамент Artificial Intelligence | Директор департамента |
| Молдабаев Д.А. | Департамент Artificial Intelligence | Senior AI Engineer |

Целью приемочных испытаний является проверка работоспособности и корректности функционирования информационной системы Tender AI, подтверждение соответствия реализованного функционала требованиям технического задания, а также оценка готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию.

В ходе испытаний осуществляется проверка функций получения и анализа закупок, формирования рекомендаций с использованием технологий искусственного интеллекта, поиска и обработки информации о закупках, принятия и фиксации решений пользователей, а также иных функциональных возможностей, предусмотренных документацией системы. По результатам испытаний принимается решение о возможности ввода информационной системы Tender AI в опытную эксплуатацию.

Результаты испытаний:

| № | Проверяемые функции и сервисы | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация пользователей и разграничение прав доступа | Реализовано | Вход в систему выполняется корректно, доступ к закупкам предоставляется в соответствии с назначенными ролями, подразделениями и регионами |
| 2 | Получение, отбор и отображение закупок с электронных торговых площадок | Реализовано | Закупки загружаются и отображаются корректно. Требуется совершенствование механизмов отбора и ранжирования релевантных закупочных процедур для повышения качества автоматического определения закупок, представляющих интерес для АО «Казахтелеком». |
| 3 | Поиск, фильтрация, сортировка и выгрузка закупок | Реализовано | Поиск по номеру объявления, номеру лота и наименованию закупки работает корректно, выгрузка в Excel формируется без ошибок |
| 4 | Отображение карточки лота и сведений о закупке | Реализовано | Карточка лота содержит актуальные сведения о закупке, заказчике, сроках, сумме, регионе и ссылке на первоисточник |
| 5 | Автоматизированный анализ закупочной документации и формирование «Резюме ИИ» | Реализовано | Функционал обеспечивает формирование основных выводов по закупке. Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование алгоритмов анализа для повышения полноты и точности отображения отдельных требований, условий закупки и формируемых выводов. |
| 6 | Формирование рекомендаций по участию в закупке | Реализовано | Рекомендации формируются автоматически на основании результатов анализа закупочной документации |
| 7 | Анализ квалификационных требований и допустимости участия | Реализовано | Корректно определяются квалификационные требования, ограничения и риски участия в закупке |
| 8 | Принятие, фиксация и история решений по закупкам | Реализовано | Решения «Участвуем», «Не участвуем» и «Удержание» сохраняются корректно, история изменений отображается |
| 9 | Отображение истории закупок, участников, итогов закупок и аналитической информации | Реализовано | Исторические данные, результаты закупок и сведения об участниках отображаются корректно |
| 10 | Работа Ассистента Tender AI | Реализовано | Ассистент корректно выполняет поиск информации по закупкам и предоставляет сведения в пределах прав доступа пользователя |
| 11 | Стабильность работы системы и обработка пользовательских операций | Реализовано | Основные функции системы работают стабильно, критические ошибки и сбои не выявлены |
| 12 | Автоматизированная проверка технической возможности оказания услуг | Не реализовано | Требуется реализация интеграции с CRM 2.0 для автоматизированной проверки технической возможности оказания услуг АО «Казахтелеком» по предмету закупки. При отсутствии технической возможности необходимо обеспечить автоматическое направление информации в ОДС для проработки вариантов подключения, а в случаях, требующих строительства ВОЛС протяженностью свыше одного километра, — передачу информации в ДУП для оценки возможности и сроков реализации проекта. |
| 13 | Автоматическое определение и маршрутизация закупок | Не реализовано | Требуется реализация механизма автоматического определения заинтересованных структурных подразделений по предмету закупки и автоматической маршрутизации закупок для получения заключений, согласований и принятия решений в пределах компетенции соответствующих подразделений. |

Замечания:

В ходе приемочных испытаний установлено, что информационная система Tender AI обеспечивает выполнение основных функций, предусмотренных техническим заданием и Программой и методикой испытаний.

Вместе с тем Приемочная комиссия отмечает необходимость дальнейшего развития функционала системы в следующих направлениях:

- совершенствование механизмов отбора и ранжирования релевантных закупочных процедур для повышения качества автоматического определения закупок, представляющих интерес для АО «Казахтелеком»;

- повышение полноты и точности анализа технических спецификаций и закупочной документации с использованием технологий искусственного интеллекта;

- развитие функционала Ассистента Tender AI в части повышения качества ответов и расширения поддерживаемых пользовательских сценариев;

- реализация интеграции с CRM 2.0 для автоматизированной проверки технической возможности оказания услуг АО «Казахтелеком» по предмету закупки;

- реализация механизма автоматического определения заинтересованных структурных подразделений и маршрутизации закупок для получения заключений, согласований и принятия решений.

Указанные доработки рекомендуется выполнить в период опытной эксплуатации с учетом результатов практического использования системы и предложений пользователей.